Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“AlergicIA”

[ALG-IA]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “AlergicIA”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Creación del documento | Javier Peralta |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | AlergicIA |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.633.845-6 | Javier Peralta Caceres | javi.peralta@duocuc.cl |
| 21.666.737-9 | Maximiliano Muñoz Castro | max.munozc@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “AlergicIA”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Como usuario, necesito abrir el escáner desde la pantalla principal | E-001 | 5 | 1 |
| HU-002 | Como usuario, necesito autorizar el uso de la cámara | E-001 | 3 | 1 |
| HU-003 | Como usuario, necesito que la app lea el código de barras del producto | E-001 | 5 | 1 |
| HU-004 | Como usuario, necesito recibir un aviso si el código no es válido o el producto no está registrado | E-001 | 3 | 1 |
| HU-005 | Como usuario, necesito ver los posibles alérgenos del producto escaneado | E-002 | 5 | 1 |
| HU-006 | Como consumidor, necesito que se me informe cuando un producto no declare alérgenos | E-002 | 2 | 2 |
| HU-007 | Como consumidor, puedo consultar la lista de ingredientes del producto | E-002 | 3 | 2 |
| HU-008 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito buscar mi alergia escribiendo en un filtro | E-003 | 3 | 2 |
| HU-009 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito seleccionar y guardar mis alergias | E-003 | 5 | 1 |
| HU-010 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito editar mi lista de alergias guardadas | E-003 | 2 | 2 |
| HU-011 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito conservar mis alergias al reabrir la app | E-003 | 3 | 1 |
| HU-012 | Como consumidor con alergias guardadas, necesito que la app compare los alérgenos del producto con mi lista | E-004 | 8 | 2 |
| HU-013 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito ver cuál de mis alergias coincide | E-004 | 3 | 2 |
| HU-014 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito recibir una confirmación cuando no hay coincidencias | E-004 | 2 | 2 |
| HU-015 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito ver una alerta visual destacada cuando hay coincidencia | E-004 | 3 | 2 |
| HU-016 | Como consumidor con alergias alimentarias, puedo recibir una alerta con vibración o sonido ante un alérgeno | E-009 | 3 | 3 |
| HU-017 | Como consumidor sin alergias guardadas, necesito recibir un aviso si escaneo un producto sin tener alergias guardadas | E-009 | 2 | 3 |
| HU-018 | Como consumidor con alergias alimentarias, puedo ver un producto alternativo similar sin el alérgeno | E-005 | 13 | 3 |
| HU-019 | Como consumidor con varias alergias, necesito que la alternativa no contenga ninguna de mis alergias guardadas | E-005 | 5 | 3 |
| HU-020 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito saber si no existen alternativas | E-005 | 2 | 3 |
| HU-021 | Como consumidor, puedo ingresar una lista de compra con los productos que pienso comprar | E-008 | 5 | 4 |
| HU-022 | Como consumidor con alergias alimentarias, puedo ver cuáles productos de mi lista de compra contienen alérgenos | E-008 | 8 | 4 |
| HU-023 | Como consumidor que cuida a otras personas, puedo crear un perfil con nombre y alergias propias | E-006 | 5 | 4 |
| HU-024 | Como consumidor que cuida a otras personas, puedo seleccionar qué perfil usar al escanear | E-006 | 5 | 4 |
| HU-025 | Como consumidor que cuida a otras personas, puedo modificar o eliminar perfiles | E-006 | 3 | 4 |
| HU-026 | Como consumidor que cuida a otras personas, puedo compartir el filtro de un perfil | E-007 | 8 | 4 |
| HU-027 | Como consumidor que cuida a otras personas, puedo importar un filtro que me compartieron | E-007 | 5 | 4 |

## Patrón de comparación

Planning Poker: 1: Muy sencilla. 2: Sencilla. 3: Complejidad baja/media. 5: Complejidad media. 8: Complejidad alta. 13: Muy compleja.

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-009 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito seleccionar y guardar mis alergias | 1 |
| HU-011 | Como consumidor con alergias alimentarias, necesito conservar mis alergias al reabrir la app | 1 |
| HU-001 | Como usuario, necesito abrir el escáner desde la pantalla principal | 1 |
| HU-002 | Como usuario, necesito autorizar el uso de la cámara | 1 |
| HU-003 | Como usuario, necesito que la app lea el código de barras del producto | 1 |
| HU-004 | Como usuario, necesito recibir un aviso si el código no es válido o el producto no está registrado | 1 |
| HU-005 | Como usuario, necesito ver los posibles alérgenos del producto escaneado | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-009 | T1 | Diseñar interfaz de registro de restricciones | 3 |
| HU-009 | T2 | Implementar registro de restricciones | 5 |
| HU-009 | T3 | Probar selección y guardado de alergias | 2 |
| HU-011 | T1 | Implementar almacenamiento de restricciones | 4 |
| HU-001 | T1 | Diseñar pantalla principal con botón “Escanear” | 2 |
| HU-001 | T2 | Implementar navegación hacia la vista del escáner | 2 |
| HU-002 | T1 | Implementar solicitud de permiso de cámara | 3 |
| HU-002 | T2 | Manejar permiso rechazado (mensaje y acceso a configuración) | 3 |
| HU-003 | T1 | Investigar y seleccionar API/lector de códigos de barras | 3 |
| HU-003 | T2 | Implementar lectura del código de barras | 6 |
| HU-003 | T3 | Conectar lectura con consulta del producto | 5 |
| HU-003 | T4 | Probar lectura con distintos códigos y condiciones de luz | 3 |
| HU-004 | T1 | Detectar producto no encontrado o código no válido | 3 |
| HU-004 | T2 | Mostrar mensaje de aviso y permitir escanear de nuevo | 2 |
| HU-005 | T1 | Diseñar vista de información del producto | 3 |
| HU-005 | T2 | Implementar vista de detalle | 5 |
| HU-005 | T3 | Integrar información obtenida desde la API | 5 |
| HU-005 | T4 | Probar visualización con productos con y sin alérgenos | 3 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.